项目名称：学生公寓G4栋阳台漏水整改工程

招标编号：2019001

招　标　文　件

招　标　人：重庆工商大学融智学院（盖单位章）

二〇一九年一月二日

目   录

第一章  招标公告	3

1. 招标条件：	3

2. 项目概况与招标范围：	3

3. 投标人资格要求：	3

4. 招标文件的获取：	4

5. 投标文件的递交：	5

6. 开标、评标时间：	5

7. 发布公告的媒介：	5

8. 联系方式：	5

第二章  投标人须知	7

附件一《学生公寓G4栋阳台漏水整改工程情况统计表》	15

附件二《重庆工商大学融智学院学生公寓G4栋建筑竣工图》	17

附件三《招标工程量清单》	18

附件四 问题澄清通知	19

附件五 问题的澄清	20

第二章  评标办法	21

第三章　技术标准和要求	22

第四章　投标文件格式	23

一、投标函部分	25

（一）投标函	28

（二）法定代表人身份证明及授权委托书	29

（三）投标保证金	31

二、商务部分	32

（一）学生公寓G4栋阳台漏水整改工程工程量清单报价表	34

三、技术部分	36

（一）施工组织设计	38

附表一：劳动力计划表	39

附表二：计划开、竣工日期和施工进度	40

（二）施工方案	41

四、资格审查资料	42

（一）企业法人营业执照	45

（二）建筑业企业资质证书	46

（三）投标人基本情况表	47

（四）项目管理机构组成表	48

（五）近叁年财务状况表	49

（六）近叁年完成类似改造工程情况表	50

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况	51

（八）其他资料	52

第一章  招标公告

1. 招标条件：

本招标项目重庆工商大学融智学院学生公寓G4栋阳台漏水整改工程已通过重庆工商大学融智学院年度预算，项目业主：重庆工商大学融智学院。建设资金由招标人自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的投标人参与投标。

2. 项目概况与招标范围：

2.1 项目位置：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号。

2.2 规模：学生公寓G4栋，共计约46间，具体房间漏水情况详见附件一《学生公寓G4栋阳台漏水整改工程情况统计表》。

2.3 招标范围：

2.3.1 阳台加装地漏施工；

2.3.2 阳台防水施工；

2.3.3 因阳台漏水引起的室内外反碱的施工。

详细施工范围和要求见（第二章投标人须知1.10）。具体工程量详见附件二《学生公寓G4栋建筑竣工图》，仅供参考，以现场实际踏勘测量为准。

2.4 工期：30个日历天数。开工时间以招标方通知为准。

2.5 质保期：招标范围内整体质保伍年，从竣工验收合格之日起计算。

3. 投标人资格要求：

本项目招标实行资格后审，投标人至少应具备以下资格条件：

3.1 投标人应是中国境内注册，具有工商行政主管部门颁发有效营业执照的独立法人。

3.2具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.3若具备建设行政主管部门颁发的施工总承包建筑工程叁级或专业承包建筑装修装饰工程贰级资质及以上，同等条件下优先考虑。

投标人除分别满足前述要求外，还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的设计施工能力。外地企业参与投标的须已办理入渝登记备案信息。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取：

4.1 发布公告时间：2019年1月2日至2019年1月7日。

4.2 招标文件领取时间和现场勘查时间：2019年1月3日9:00至2019年1月7日11：30，投标人可以向重庆工商大学融智学院后勤保障处申请取得招标文件，投标人可通过重庆工商大学融智学院校园网直接下载补遗、答疑等文件。投标人如对招标文件有疑问，请按招标文件提出疑问。

4.3 投标人如有疑问应在 2019年1月7日12:00点前以电子邮件形式向招标人提出，招标人将于2019年1月7日18：00前以书面或电子邮件形式给予回复。

4.4 投标人在申请招标文件时，向招标人缴纳招标文件及图纸购买费用人民币： 300.00元（叁佰圆整）。

4.5 投标人在投标截止日内缴纳投标保证金：5000.00（伍仟圆整）。

4.6 中标人在签订合同时缴纳履约保证金：10000.00（壹万圆整），投标保证金可直接转为履约保证金。

4.7 中标人在签订合同时缴纳中标服务费：合同金额的0.8%。

4.8 上述所有费用缴费地点：重庆工商大学融智学院教学楼二楼财务处。缴费方式：现金或转账。

4.8.1招标文件及图纸购买费和中标服务缴费账户信息如下：

招标人：重庆工商大学融智学院

开 户 行：工商银行巴南支行营业部

账    号：3100082019219003885

4.8.2投标保证金和履约保证金缴费账户信息如下：

招标人：重庆工商大学融智学院

开 户 行：工商银行巴南支行营业部

账    号：3100082019219004140

5. 投标文件的递交：

5.1 投标截至时间：2019年1月9日，具体送达时间将于2019年1月8日在重庆工商大学融智学院校园网通知。

5.2 递交地点：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号重庆工商大学融智学院党政办公室（行政楼三楼2318室）。

联系人：肖老师、李老师，联系电话：88968651、88968650

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 开评标时间和地点：

预计2019年1月9日在行政楼，如有更改将在重庆工商大学融智学院校园网通知。

7. 发布公告的媒介：

本次招标公告同在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn/）上发布。

8. 联系方式：

招标人：重庆工商大学融智学院

地址：巴南区龙洲湾尚文大道906号

邮编：400055

标书购买联系人：周老师

现场标书购买地点：行政楼1楼正大门靠湖一边办公室

转账方式购买标书：发送转账凭证至QQ邮箱：492163331@qq.com

联系电话： 023-88960871

重庆工商大学融智学院

二〇一九年一月二日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款 名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 学生公寓G4栋阳台漏水整改工程 |
| 1.2 | 招标人 | 名称：重庆工商大学融智学院 地址：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号 联系人：周老师 电 话：023-88960871 |
| 1.3 | 建设地点 | 重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号 |
| 1.4 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 1.5 | 出资比例 | 100% |
| 1.6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.7 | 招标范围 | 同招标公告第2条。 |
| 1.8 | 计划工期 | 30个日历天，进场时间以招标方通知为准。 |
| 1.9 | 质保期 | 招标范围内整体质保伍年，从竣工验收合格之日起计算。 |
| 1.10 | 招标范围的要求 | 1、阳台加装地漏要求： 1.1、阳台地面打孔安装地漏，安装排水管，连接到阳台雨水管道。 1.2、墙面开孔，拆除并恢复保温层和真石漆墙面。真石漆颜色应与原有墙面保持一致。 2、阳台防水施工要求： 2.1、拆除原有地面砖、砖踢脚线以及墙面真石漆，地面重新找坡至地漏位置。 2.2、满做防水，墙面翻起300cm高。地漏处加强防水处理。 2.3、恢复地面砖、砖踢脚线以及墙面真石漆。真石漆颜色应与原有墙面保持一致。 3、因阳台漏水引起的反碱施工要求： 3.1、需要时拆除公寓床，恢复公寓床。 3.2、拆除原有损坏墙面乳胶漆和真石漆。 3.3、恢复乳胶漆和真石漆。真石漆和乳胶漆颜色应与原有墙面保持一致。 |
| 1.11 | 质量要求 | 现行有关设计、施工质量验收规范要求，并达到合格标准。投标人必须保证工程质量一次性达到符合国家规范要求，必须达到现行国家各行业和企业相关规范和标准的要求，如达不到合格工程应按相关规定返工达到，并不退还履约保证金。 工程所使用材料必须是正规厂家生产，具有厂名、厂址和质量合格证的产品。 |
| 1.12 | 投标人资质条件和业绩、能力 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： - 资质条件、营业执照及安全生产条件 （1）具备有效的营业执照（须提供有效的营业执照复印件，且必须与原件一致）。 （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （3）若投标人具备施工总承包建筑工程叁级或专业承包建筑装修装饰工程贰级资质以上的，同等条件下优先考虑。 外地施工企业须同时具备有效的分支机构入渝登记备案信息）。 2.业绩要求 2016年1月1日至今完成的类似改造工程，须提供业绩的施工合同复印件并加盖鲜章，且必须与原件一致。 |
| 1.13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.14 | 踏勘现场 | 时间：2019年1月3日9:00至2019年1月7日11：30，由投标人在购买招标文件的同时联系后勤保障处踏勘现场。 联系人：周老师 联系电话：88960871 办公地点：行政楼1楼正大门靠湖一边办公室 |
| 1.15 | 投标预备会 | 不召开 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑公告及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人质疑招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2019年1月7日12:00前向重庆工商大学融智学院提交书面质疑。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件答疑的截止时间 | 2019年1月7日18：00，在重庆工商大学融智学院校园网上发布答疑。 |
| 2.2.3 | 招标人对招标文件进行补遗 | 补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间3日前发布，发布时间至投标截止时间不足3日的，须相应延后投标截止时间。 |
| 2.2.4 | 投标截止时间 | 2019年1月9日，具体送达时间将于2019年1月8日在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）通知。 |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程计价方式为总价包干的方式。 （一）、采用总价包干的方式工程的计价范围及报价原则： 1、采用总价包干方式的工程范围为： 1.1、阳台加装地漏施工； 1.2、阳台防水施工； 1.3、因阳台漏水引起的室内外反碱的施工。 具体施工要求详见本招标第二章第1.10条。 2、报价原则： 2.1、本包干总价为从进场施工至所有工程全部竣工验收合格后移交发包人止投标人已充分考虑后的所有费用。 2.2、本次工程的包干总价包括上述约定的全部工程的直接费、间接费、配合费、利润、安全文明施工费、税金，并考虑风险因素，为全费用包干总价。不再计算诸如措施费、工程定额测定费、工程排污费、高温补贴费、建筑垃圾场外运输费等其他一切费用，场内建筑垃圾应及时清运出场，费用承包方自理。 2.3、招标文件中明确由投标人提供的所有设备和材料应按市场预测价格报价，投标人结合自身实力和经验，充分考虑各项风险，一旦中标，包干使用，今后不作任何价格调整（招标人要求设计变更除外），一切法律和经济风险自行承担，与招标人无关。 2.4风险因素主要包括：施工期间的政策性调整（包括定额、人工、机械费用及其他取费等）、施工期间的材料价格上涨因素、招标范围内反碱墙面面积增大、移床数量的增加、错算或漏算的工程量或工程造价、施工期间所发生的人身和财产安全事故以及有关施工措施费用。 （二）、报价修正： 1、投标报价中若分项单价与总价不符，以总价为准，调整分项单价。如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字； 2、投标人没有填写单价和总价的项目以及报价表中未列项目的分项，招标单位将不予支付，并认为此项费用已包括在其它报价中，项目和工程量将不予调整。 （三）、投标报价格式：详见第四章投标文件格式。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 80日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、保证金人民币：5000.00元(伍仟圆整)； 缴款截止时间：同投标截止时间； 缴款方式：以缴入招标人的开户银行账户为准； 招标人：重庆工商大学融智学院 开 户 行：工商银行巴南支行营业部 账 号：3100082019219004140 2、投标保证金有效期与投标有效期一致。 二、投标保证金的退还 招标人确定中标人后，7日内向除中标候选人以外的其他投标人无息退还投标保证金。 招标人与中标人签定合同后，7日内向中标人无息退还投标保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.12提供的资料均需提供原件备查。 |
| 3.6 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指2016年1月1日起至今投标截止时。 |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.8 | 投标文件的份数 | 《商务标》、《技术标》、《经济标》 (要求各正本1份、副本1份，正副本内容一致)。 |
| 3.9 | 格式要求 | （1）投标函部分 应按照第四章规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码。 （2）资格审查部分 应按照第四章规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码。 （3）商务部分 应按照第四章规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码（含主要装饰材料一览表）。 （4）技术部分 1、《施工组织设计》采用明标评审，文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字号大小不限。 2、施工方案应充分表达各项工作细节，所有材料，说明方案优势。 |
| 4.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋用 “投标函部分”袋、“技术部分”袋、“商务部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 4.技术部分装入“技术部分”袋中，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章。 5.“投标函部分”、“技术部分”、“商务部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上封口处加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.2项 的规定写明相应内容。 6.“资格审查资料”单独封装，密封并在袋上封口处加盖投标人单位章，同时应按本表第1.12项的规定写明相应内容。 |
| 4.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 招标人的地址： 招标人名称： (项目名称)投标文件 投标人名称： 在开标前不得开启 |
| 4.3 | 递交投标文件地点 | 收件人：重庆工商大学融智学院 地 点：重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号重庆工商大学融智学院党政办公室（行政楼三楼2318室） 联系人：肖老师、李老师 联系电话：88968650、88968651 |
| 4.4 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开评标时间和地点 | 预计2019年1月9日，如有更改将在重庆工商大学融智学院校园网（http://www.cqrz.edu.cn）通知。 |
| 5.2 | 开标程序 | 由招标人自行开标 |
| 6.1 | 评标委员会组建 | 由招标人自行组建 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否。 |
| 7.2 | 履约担保 | 中标人的投标保证金可直接转为履约保证金，多退少补。 |
| 7.3 | 中标服务费 | 1.中标服务费按合同签约金额的0.8%计取，缴款方式：以缴入招标人的开户银行账户为准。 招标人：重庆工商大学融智学院 开 户 行：工商银行巴南支行营业部 账 号：3100082019219003885 2. 通知中标人后，5个工作日内到后勤保障处填写缴费单，凭缴费单到财务处缴费。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 结果公示 | 评标结果当天不当众宣布，评标结束后由招标人将评标结果在重庆工商大学融智学院校园网上公示3个工作日。 |
| 8.2 | 工程进度 款的支付 | 1.本工程不付备料款，完工竣工验收合格后，可付款至结算金额的65%。 2.竣工验收合格并完成结算后，支付至结算金额的95%（结算金额的5%为质保金，质保期满伍年后无息支付）。 |
| 8.3 | 结算原则 | 1.结算时，必须附上更换的房间号明细单。 2.由后勤保障处组织相关部门验收，一次性达到要求后，进行结算。 3.按第二章8.2规定进行结算。 |

附件一

学生公寓G4栋阳台漏水整改工程情况统计表

| 序号 | 阳台漏水房间号 | 阳台漏水引起的反碱具体位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 707 | 阳台门两侧 |  |
| 2 | 711 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 3 | 801 | 阳台门两侧 |  |
| 4 | 914 | 阳台门左侧 | 移床 |
| 5 | 1001 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 6 | 1002 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 7 | 1004 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 8 | 1005 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 9 | 1009 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 10 | 1010 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 11 | 1014 | 阳台门两侧 |  |
| 12 | 1114 | 室内两侧墙体 | 移床 |
| 13 | 1107 | 阳台门左侧 | 移床 |
| 14 | 1118 | 阳台门两侧 |  |
| 15 | 1221 | 阳台右侧墙体 |  |
| 16 | 1209 | 阳台右侧墙体 |  |
| 17 | 1210 | 阳台左侧墙体 |  |
| 18 | 1212 | 阳台左右两侧 | 移床 |
| 19 | 1221 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 20 | 1313 | 阳台门右侧 |  |
| 21 | 1310 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 22 | 1315 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 23 | 1317 | 阳台门右侧 | 移床 |
| 24 | 1309 | 阳台门右侧 | 移床 |
| 25 | 1301 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 26 | 1319 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 27 | 1320 | 阳台门两侧 | 移床 |
| 28 | 1321 | 阳台门右侧 | 移床 |
| 29 | 1403 | 室内左侧墙体 | 移床 |
| 30 | 1420 | 室内门左右两侧 | 移床 |
| 31 | 1421 | 卫生间门上顶漏水 |  |
| 32 | 1409 | 阳台左侧 | 移床 |
| 33 | 1405 | 阳台门两侧 |  |
| 34 | 1501 | 左床漏水反碱 |  |
| 35 | 1521 | 右侧墙体 | 移床 |
| 36 | 1520 | 室内门两侧墙体 | 移床 |
| 37 | 1501 | 对面防火门后 |  |
| 38 | 1602 | 室内门左右 | 移床 |
| 39 | 1601 | 阳台左上顶，室内右墙体，卫生间门口 |  |
| 40 | 1603 | 卫生间墙体，室内右墙体 |  |
| 41 | 1604 | 室内门左右两侧 | 移床 |
| 42 | 1619 | 人户门左侧下面乳胶漆掉落 |  |
| 43 | 1617 | 卫生间顶漏水 |  |
| 44 | 1616 | 室内门左右两侧 |  |
| 45 | 1615 | 阳台室内多处 |  |
| 46 | 1614 | 室内门右侧，阳台门 | 移床 |
| 说明： 1、以上阳台漏水引起的反碱具体位置仅供参考，具体位置、数量务必现场踏勘，确定后报价。 2、所有阳台漏水的房间号所对应应整改的房间均加装地漏，重新做防水处理，恢复因阳台漏水引起的反碱。 3、招标方提供家具厂联系方式，由投标方自行联系确定拆除公寓床并恢复的具体价格。移床厂家联系方式如下： 3.1、楼层：5-6楼、1楼、7楼 ，公司名称：聚宝，联系人： 林森1872560814。 3.2、楼层：2-4楼 8-18楼、1楼、7楼，公司名称：澜林，联系人： 钟江 18983072297。 |  |  |  |

附件二

《重庆工商大学融智学院学生公寓G4栋建筑竣工图》

注：图纸中所有尺寸及材质等技术参数以现场实际踏勘为准。

年     月    日

附件三

| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：学生公寓G4栋阳台漏水整改工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目工作内容 |  | 计量单位 | 工程量 |  |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 拆除原有地面砖、砖踢脚线、外墙砖、外墙保温层 |  | 间 | 46 |  |
| 2 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 楼板开孔、安装地漏 |  | 个 | 46 |  |
| 3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 拆除乳胶漆、真石漆 |  | 间 | 46 |  |
| 4 | 011614002001 | 公寓床拆除并恢复 | 公寓床拆除，待墙面乳胶漆恢复后，再安装回原位 |  | 个 | 46 |  |
| 5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 砂浆找坡至地漏口 |  | 间 | 46 |  |
| 6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 阳台满做防水，翻起墙面高度300cm |  | 间 | 46 |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面恢复 | 地面砖恢复 |  | 间 | 46 |  |
| 8 | 011105003001 | 块料踢脚线恢复 | 踢脚线铺装 |  | 间 | 46 |  |
| 9 | 011001003001 | 外墙保温隔热墙面恢复 | 外墙保温层恢复 |  | 间 | 46 |  |
| 10 | 011407001001 | 墙面喷刷真石漆恢复 | 外墙面真石漆恢复 |  | 间 | 46 |  |
| 11 | 011407001002 | 墙面喷刷乳胶漆恢复 | 内墙面乳胶漆恢复 |  | 间 | 46 |  |

说明：1、根据《学生公寓G4栋阳台漏水整改工程招标工程量清单》，按照《工程量清单项目计量规范（2013-重庆）》、《重庆市建筑工程计价定额（2008）》和《重庆市建筑工程费用定额（2008）》建筑工程四类进行报价。2、所有施工内容和施工工序等均应包含在清单报价中，各项费用自行调整，包干使用。

附件四

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	  年 	月 	日 	时前递交至    	（详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年 月 日  时前将原件递交至		（详细地址）。

评标工作组负责人：             （签字）

年     月    日

附件五

问题的澄清

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年     月    日

第二章 评标办法

招标人自行评标,根据包干总价、施工方案、工期、公司实力、业绩等综合评定。

第三章　技术标准和要求

执行现行国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

第四章　投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

二、商务部分

（一）学生公寓G4栋阳台漏水整改工程工程量清单报价表

三、技术部分

（一）施工组织设计

（二）施工方案

四、资格审查资料

（一）企业法人营业执照

（二）建筑业企业资质证书

（三）投标人基本情况表

（四）项目管理机构组成表

（五）近叁年财务状况表

（六）近叁年完成的类似改造工程情况表

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

（八）其他资料

一、投标函部分

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

### （一）投标函

重庆工商大学融智学院：

根据已收到的重庆工商大学融智学院学生公寓G4栋阳台漏水整改工程招标文件，遵照现行国家和地方招标投标管理办法的有关规定，我方对招标文件进行了认真的审阅和研究。我司承诺，学生公寓G4栋阳台漏水整改工程以如下报价接受招标文件的全部条款，完全同意签署招标文件中各项条款和缴纳各项费用。按照招标文件的要求，完成上述招标文件施工和维保的全部工作。

1、工程范围：全部按招标文书要求完成；

2、工程工期：30个日历天数，进场之日起算；

3、工程质量和安全文明施工严格按国家现行规范、招标文书、竣工图纸、施工组织设计和施工方案的有关规定执行，工程质量等级为         ；

4、投标价格：经认真测算，我公司决定以合同包干价人民币（大写）     元（人民币：        元）承包该工程招标文件约定范围内的所有工程内容，具体详见清单报价书；

5、如果我司中标，我们将按招标文件要求支付履约保证金人民币（大写）        万元 （人民币：      万元），否则招标人有权选择与其他投标人签订承包合同并保留扣留投标保证金的权利；

6、如果我司中标，我们将对本次招标范围内的所有施工方案负责，因施工原因导致的返工、人员受伤或安全责任事故等情况，由我司全权负责；

7、工程完工后，按招标文书要求整理一式三份竣工资料交招标人保存；

8、本投标书连同贵校的招标文件、答疑文件，及双方签订的合同共同构成我们双方之间有约束力的合同文件。

投标人：（公章）

二〇一九年   月   日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方唯一代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工（分包）投标文件、合同谈判、签订合同和处理有关事宜， 我单位予以承认，其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	（盖单位章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

（三）投标保证金

将投标保证金交款凭据复印件装入投标文件中，原件在开标时出示。

二、商务部分

（项目名称）施工（分包）招标

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字或盖章）

年  月  日

（一）学生公寓G4栋阳台漏水整改工程投标报价书

报价表格式参照《工程量清单项目计量规范（2013-重庆）》，应包含以下表格：

表01：封面-投标总价

表02：工程计价总说明

表03：单位工程投标报价汇总表

表04：措施项目汇总表

表05：分部分项工程项目清单计价表

表06：施工技术措施项目清单计价表

表07：规费、税金项目计价表

表08：人材机价差表

表09：未计价材料表

表10：进场税额汇总计算表

三、技术部分

目     录

（一）施工组织设计

（二）施工方案

（一）施工组织设计

1. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	劳动力计划表

附表二	计划开、竣工日期

附表一：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：计划开、竣工日期和施工进度

投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

（二）施 工 方 案

自行编写......

四、资格审查资料

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字或盖章）

年  月  日

目    录

（一）企业法人营业执照

（二）建筑业企业资质证书

（三）投标人基本情况表

（四）项目管理机构组成表

（五）近叁年财务状况表

（六）近叁年完成的类似改造工程情况表

（七）近年发生的诉讼和仲裁情况

（八）其他资料

- 企业法人营业执照

- 建筑业企业资质证书

（三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

(五)主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（六）近叁年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：应附合同和工程竣工验收资料的复印件并加盖鲜章。

（七）投标截止日投标资格情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

注：1.由投标人自行声明是否满足资格审查标准中的信誉要求。如声明与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。

2.该条为附加合格条件，招标人要求必备时投标人必须响应。

（八）其他资料